Responsables de la Collection Numerique

Nom du projet:

Responsable/chef de projet :

Expert sur le contenu:

Dates du projet: [debut et fin]

| Tache | Personnes responsables | Dates / EdT |
| --- | --- | --- |
| Permissions ou copyright necessaries (si besoin est) |  |  |
| Definition des caracteristiques de la numerisation (resolution, format de numerisation, …) |  |  |
| Creation du schema des meta donnees / guide utilisation (champs, …) |  |  |
| Creation des categories et Ajustement des formulaires sur DSpace |  |  |
| Extraction / sortie des specimens (documents) des archives |  |  |
| Creation des dossiers de travail pour les fichiers numerises au cours du traitement |  |  |
| Numerisation des fichiers pour archivage |  |  |
| Creation des fichiers a but de consultation (creation de PDF/JPG a partir des fichiers d’archivage) |  |  |
| Generer la reconnaissance de caracteres OCR (si applicable) |  |  |
| Controle qualite sur le resultat des numerisation (peut se faire au fur et a mesure de chaque etape) |  |  |
| Reclasser les documents aux archives |  |  |
| Creation des comptes utilisateurs pour charger les fichiers / creer les catalogues |  |  |
| Transferer les fichiers / telechargement sur le serveur |  |  |
| Creation du catalogue de base |  |  |
| Controle qualite et amelioration du catalogue |  |  |
| Definition des restrictions d’acces aux objets (si besoin est) |  |  |
| Creation des comptes utilisateurs pour la consultation (si necessaire) – par groupe ou par utilisateur |  |  |
| Communication aux utilisateurs de la disponibilite / promotion de la collection (“pub”) |  |  |
| Sauvegarde des fichiers et du serveur! |  |  |